**Информация о планируемых мероприятиях по предотвращению распространения и уничтожению (ликвидации) борщевика Сосновского на территории Кудымкарского муниципального района на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем работ, га | Сроки выполнения мероприятия | Результаты проведения мероприятия | Ответственные за проведение мероприятия |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| на землях сельскохозяйственного назначения, га  | на землях населенных пунктов, га | на землях лесного фонда, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, населенным пунктам, дорогам, га | на земельных участках, занятых автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, га | на землях сельскохозяйственного назначения, га  | на землях населенных пунктов, га | на землях лесного фонда, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, населенным пунктам, дорогам, га | на земельных участках, занятых автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, га | на землях сельскохозяйственного назначения, га  | на землях населенных пунктов, га | на землях лесного фонда, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям, населенным пунктам, дорогам, га | на земельных участках, занятых автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения, га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1  | Обследование территорий, засоренных борщевиком Сосновского  | 500  |  15955 |  - |  50 |  1000 |  3382 |  - | 248  |  984 |  479 |  - |  50 | Апрель-октябрь |  Составление сводной информации о распространении борщевика | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кудымкарского муниципального района;Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Пермскому краю (по согласованию);правообладатели земельных участков; территориальные отделы администрации Кудымкарского муниципального района;Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации Кудымкарского муниципального района;МКУ «Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального района»  |
| 2 | Информационная (разъяснительная) работа с населением о необходимых мерах по борьбе с борщевиком Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно с марта по сентябрь | Размещение информации на официальном сайте администрации Кудымкарского муниципального района, опубликование в газете «Иньвенский край» | Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации Кудымкарского муниципального района |
| 3 | Применение механического метода борьбы с борщевиком Сосновского | 25 | 50 | - | 0 | 50 | 54 | - | 100 | 50 | 20 | 0 | 25 | Ежегодно с мая по октябрь | Регулярное многократное (не менее 3 раз в месяц) скашивание надземной зеленой массы до цветения в целях истощения растений | Сервисные центры администрации Кудымкарского муниципального района;правообладатели земельных участков;МКУ «Управление капитального строительства Кудымкарского муниципального района» |
| 4 | Представление информации в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, в администрацию Кудымкарского муниципального района о ходе реализации мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежегодно, за первое полугодие в срок до 01 августа текущего года, за год – в срок до 20 января года, следующего за отчетным | Составление и представление сводной информации о ходе выполнения мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского | Отдел по содействию развития сельскохозяйственного производства администрации Кудымкарского муниципального района |

Примечание: наряду с механическим методом борьбы с сорным растением существуют:

1. агротехнический метод - вспашка засоренного сорным растением участка, замещающие посадки;
2. химический метод - обработка гербицидами, разрешенными к применению на территории Российской Федерации.

Искоренение борщевика любым из описанных способов требует проведения контроля результатов их применения и проведения повторных мероприятий. Минимальный срок, на протяжении которого необходим регулярный контроль территории, освобожденной от борщевика- три года.