УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 28.07.2010 года № 458 ( в ред. от 14.11.2011 г. № 1130, 21.12.2011 № 1250)

Муниципальная целевая программа

«Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Кудымкарского

района на 2011 – 2013 годы»

г. Кудымкар 2010

Паспорт

| Наименование программы | Ммуниципальная целевая программа «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Кудымкарского муниципального района на 2011 — 2013 годы» (далее — Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений, утвержденные Приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, распоряжение Правительства Пермского края от 17.02.2010 г. № 21-рп «Об утверждении Концепции долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов», Постановление Правительства Пермского края от 11.02.2009 г. № 63-п «О разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ» |
| Основной разработчик программы | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района». |
| Цель программы | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Кудымкарского муниципального района |
| Задача программы | Обеспечение безопасных условий в образовательных учреждениях Кудымкарского муниципального района |
| Сроки реализации программы | 2011 — 2013 годы |
| Исполнители мероприятий программы | Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района», образовательные учреждения района. |
| Объем и источники финансирования программы | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Кудымкарского муниципального района. Объем финансирования Программы составляет 31617,582 тыс. руб.: 2011 год – 9842,5 тыс. руб.; 2012 год – 19279,082 тыс. руб.; 2013 – год 2496 тыс. руб. |
| Целевые показатели Ожидаемые конечные результаты Организация контроля реализации программы | Получение положительного заключения надзорных органов для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательными учреждениями Кудымкарского муниципального района в период с 2011-2014. Получение лицензии на осуществление образовательной деятельности образовательными учреждениями района в установленный срок. Управление и контроль исполнения программы осуществляет Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района» |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В Кудымкарском муниципальном районе основные и дополнительные общеобразовательные программы реализуются в 15 образовательных учреждениях из них:

- общеобразовательные учреждения – 12(11)

- дошкольные образовательные учреждения — 1(4);

- учреждения дополнительного образования — 2;

- загородный лагерь - 1

В соответствии со статьями 32 и 51 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» образовательное учреждение обязано обеспечить здоровые условия учебы и труда, несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения.

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ                    «О пожарной безопасности», Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений устанавливают требования пожарной безопасности, которые не в полной мере реализуются в муниципальных образовательных учреждениях Кудымкарского района. Невыполнение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровья учащихся, воспитанников, работников муниципальных образовательных учреждений и является основанием для отказа в выдаче разрешения на проведение учебного процесса в новом учебном году или для отзыва выданного разрешения уполномоченными на то органами власти.

Основными мероприятиями, требующими значительных финансовых средств, являются работы по  покрытию полов на путях эвакуации негорючими материалами, ремонт пожарных водоёмов, оснащение учреждений образования прямой связью с пожарным депо, замена электропроводки, замена дверей в электрощитовых, приобретение средств пожаротушении. В 2011-2013 годах образовательные учреждения района подлежат лицензированию, поэтому проведение данных мероприятий необходимо для получения разрешения  на проведение образовательного процесса.

2. Цель и задача Программы

Программа ставит перед собой следующую цель:

обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений.

Задача Программы:

Проведение мероприятий по пожарной безопасности.

3. Перечень мероприятий Программы:

- покрытие полов и стен негорючими материалами;

- приобретение средств пожаротушения (рукава, огнетушители и т. д.)

- покрытие огнезащитным составом (полы, кровля);

- ремонт и устройство пожарных водоемов;

- реконструкция помещений согласно требованиям госпожнадзора (двери, дверные проемы, коридоры, перевод в другое здание (проект).

- замена электропроводки;

- установка огнезащитных дверей;

- оснащение ОУ прямой телефонной связью с пожарным депо;

- установка АПС;

4. Механизм реализации Программы

Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района»:

- разрабатывает нормативные и методические документы по обеспечению Программы;

- организует проведение мероприятий, предусмотренных Программой в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий Программы.

- осуществляет текущий мониторинг реализации Программы.

Образовательные учреждения района:

- организуют проведение мероприятий, предусмотренных Программой в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Ежегодный отчет по реализации программы готовит МУ «Управление образования администрации Кудымкарского муниципального района».

Общее руководство программой осуществляется заместителем главы Кудымкарского муниципального района по развитию человека Ельцовой О.А.

5. Объем и источники финансирования Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Кудымкарского муниципального района.

Объем финансирования Программы составляет 31617,582 тыс.руб.:

2011 год- 9842,5 тыс.руб.;

2012 год- 19279,082 тыс.руб.;

2013 год- 2496 тыс.руб.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, обеспечит:

- безопасные условия в образовательных учреждениях Кудымкарского района.

- получение положительного заключения надзорных органов, получения лицензии на осуществление образовательной деятельности всеми образовательными учреждениями Кудымкарского муниципального района в период с 2011-2014.

7. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Кудымкарского района в лице Муниципального учреждения «Управление  образования администрации Кудымкарского муниципального района».

Приложение

к Муниципальной целевой программе «Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений Кудымкарского района на 2011 – 2013 годы»

Перечень

мероприятий программы "Пожарная безопасность муниципальных образовательных учреждений

Кудымкарского района на 2011 - 2013 годы"

|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Наименование ОУ (структурное подразделение) | 2011 | 2012 | 2013 | Итого | Исполнители |
| 1 | Покрытие полов, потолков и стен не горючими материалами | МАОУ "Белоевская СОШ" |  | 260 |  | 260 | Директор |
|  |  | МАОУ "Велвинская ООШ" |  | 1200 |  | 1200 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх – Иньвенская СОШ" | 78 | 98,4 | 168 | 344,4 | Директор |
|  |  | МАОУ "Гуринская СОШ" |  | 702,282 | 12 | 714,282 | Директор |
|  |  | МАОУ "Корчевнинская ООШ" | 136 | 1000 |  | 1136 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 250 |  | 250 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" | 1455,80568 | 350 |  | 1805,80568 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх-Юсьвинская ООШ" | 1055,69432 |  |  | 1055,69432 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ошибская СОШ" |  | 250 |  | 250 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" | 397,17138 |  |  | 399,31823 | Директор |
|  |  | МАОУ "Самковская СОШ" | 1255 | 544 |  | 1799 | Директор |
|  |  | МАОУ "Сервинская ООШ" | 944 | 319 |  | 1263 | Директор |
|  |  | МАОУДОД «ДЮСШ» |  |  | 5 | 5 | Директор |
| Итого: |  | 5321,67138 | 4973,682 | 185 | 10482,50023 |  |
| 2 | Приобретение средств пожаротушения (рукава, огнетушители) | МАОУ "Белоевская СОШ" | 5,5 |  |  | 5,5 | Директор |
|  |  | МАОУ "Велвинская ООШ" | 7,1 |  |  | 7,1 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх – Иньвенская СОШ" | 12 |  |  | 12 | Директор |
|  |  | МАОУ "Гуринская СОШ" | 20 |  |  | 20 | Директор |
|  |  | МАОУ ДОД "ДЮСШ" | 3 |  |  | 3 | Директор |
|  |  | МАОУ "Егвинская ООШ" | 15 |  |  | 15 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" | 6 |  |  | 6 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" | 16 |  |  | 16 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ошибская СОШ" | 27 |  |  | 27 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" | 6,3 |  |  | 6,3 | Директор |
|  |  | МАОУ "Самковская СОШ" | 2,4 |  |  | 2,4 | Директор |
|  |  | МАОУ "Сервинская ООШ" | 5 |  |  | 5 | Директор |
|  |  | МАУ «Кувинский загородный лагерь» | 5 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 130,3 | 0 | 0 | 125,3 |  |
| 3 | Покрытие огнезащитным составом (полы, кровля, потолки) | МАОУ "Велвинская ООШ" |  | 40 |  | 40 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх – Иньвенская СОШ" | 90 | 30 |  | 120 | Директор |
|  |  | МАОУ "Гуринская СОШ" | 18 | 150 |  | 168 | Директор |
|  |  | МАОУ "Егвинская ООШ" | 132,737 |  |  | 132,737 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 150 |  | 150 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" |  | 10 |  | 10 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ошибская СОШ" | 84,63 | 115 |  | 202 | Директор |
|  |  | МАОУ "Самковская СОШ" |  |  | 30 | 30 | Директор |
|  |  | МАОУ "Сервинская ООШ" | 10,5 |  |  | 10,5 | Директор |
|  |  | МАОУ «Белоевский д/с» |  | 100 |  | 100 | Директор |
| Итого: |  | 335,867 | 595 | 30 | 1013,237 |  |
| 4 | Ремонт и устройство пожводоемов | МАОУ "Велвинская ООШ" |  |  |  |  | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх – Иньвенская СОШ" | 99,68 | 100 | 100 | 299,68 | Директор |
|  |  | МАОУ ДОД "ДЮСШ" |  |  | 250 | 250 | Директор |
|  |  | МАОУ "Корчевнинская ООШ" |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" | 34 |  |  | 34 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" |  | 150 |  | 150 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 100 |  | 100 | Директор |
| Итого: |  | 133,68 | 450 | 350 | 933,68 |  |
| 5 | Реконструкция помещений согласно требованиям госпожнадзора (двери, дверные проемы, перевод в коридоры, другое здание (проект)) | МАОУ "Белоевская СОШ" |  | 50 |  | 50 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх – Иньвенская " | 10 | 296 |  | 306 | Директор |
|  |  | МАОУ "Гуринская СОШ" |  | 30 |  | 30 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 60 |  | 60 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" |  | 390 |  | 390 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ошибская СОШ» |  | 3000 |  | 3000 | Директор |
|  |  | МАОУ "Самковская СОШ" |  | 200 |  | 200 | Директор |
| Итого: |  | 10 | 4026 | 0 | 4036 |  |
| 6 | Замена электропроводки | МАОУ "Верх – Иньвенская СОШ" | 79,063 | 130 |  | 209,063 | Директор |
|  |  | МАОУ "Гуринская СОШ" | 99,99909 | 50 |  | 149,99909 | Директор |
|  |  | МАОУ "Егвинская ООШ" |  | 20 |  | 20 | Директор |
|  |  | МАОУ "Корчевнинская ООШ" | 78,924 | 500 | 500 | 1078,924 | Директор |
|  |  | МАУ "Кувинский загородный лагерь" | 200 |  |  | 200 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" |  | 230 |  | 230 | Директор |
|  |  | МАОУ "Самковская СОШ" | 111,755 |  |  | 121,664 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" | 49,53056 | 100 |  | 151,076 | Директор |
|  |  | МАОУ «Белоевская СОШ» |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Юсьвинская ООШ» |  | 800 |  | 800 | Директор |
| Итого: |  | 619,27165 | 1930 | 500 | 3060,72609 |  |
| 7 | Установка огнезащитных дверей | МАОУ "Белоевская СОШ" | 51,965 |  |  | 51,965 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх – Иньвенская СОШ" | 127,5 | 92 |  | 242,5 | Директор |
|  |  | МАОУ "Гуринская СОШ" | 20,5 |  |  | 20,5 | Директор |
|  |  | МАОУ ДОД "ДЮСШ" | 30 | 30 |  | 60 | Директор |
|  |  | МАОУ "Корчевнинская ООШ" |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" | 69 |  |  | 69 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" | 130,55 | 66 |  | 174,15 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх-Юсьвинская ООШ" | 23 |  |  | 23 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ошибская СОШ" | 23 |  |  | 23 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" | 20,5 |  |  | 20,5 | Директор |
|  |  | МАОУ "Самковская СОШ" | 69 |  |  | 69 | Директор |
|  |  | МАОУ "Сервинская ООШ" | 23 | 23 |  | 46 | Директор |
| Итого: |  | 588,015 | 311 | 0 | 899,615 |  |
| 8 | Оснащение ОУ связью с пождепо АПС | МАОУ "Белоевская СОШ" |  | 60 |  | 60 | Директор |
|  |  | МАДОУ "Белоевский д/с" |  | 50 |  | 50 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх – Иньвенская СОШ" |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ "Гуринская СОШ" |  | 15 |  | 15 | Директор |
|  |  | МАОУ ДОД "ДЮСШ" |  |  | 20 | 20 | Директор |
|  |  | МАОУ "Корчевнинская ООШ" |  | 50 | 80 | 130 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 60 |  | 60 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" |  | 150 |  | 150 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ошибская СОШ" |  | 80 |  | 80 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" |  |  | 100 | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ "Самковская СОШ" |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ "Сервинская ООШ" |  | 30 |  | 30 | Директор |
|  |  | МАОУ «Велвинская ООШ» |  | 10 |  | 10 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Юсьвинская ООШ» |  |  | 33 | 33 | Директор |
|  |  | МАУ «Кувинский загородный лагерь» |  | 80 |  | 80 | Директор |
| Итого: |  | 0 | 785 | 233 | 1018 |  |
| 9 | АПС | МАОУ "Самковская СОШ" | 25,69095 | 500 |  | 525,69095 | Директор |
|  |  | МАОУ "Сервинская ООШ" | 69,68 | 83,6 |  | 153,28 | Директор |
|  |  | МАОУ «Гуринская СОШ» |  | 30 |  | 30 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 20 |  | 20 | Директор |
|  |  | МАОУ «Велвинская ООШ» |  | 50 |  | 50 | Директор |
|  |  | МАОУ «Пешнигортская СОШ» |  | 70 |  | 70 | Директор |
|  |  | МАОУ «Белоевская СОШ» |  | 380 |  | 380 | Директор |
|  |  | МАОУДОД «ДЮСШ» |  |  | 50 | 50 | Директор |
|  |  | МАДОУ «Белоевский детский сад» |  |  | 50 | 50 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ» |  | 86 |  | 86 | Директор |
|  |  | МАОУ «Корчевнинская ООШ» |  | 75 |  | 75 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ленинская СОШ» |  | 450 |  | 450 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ошибская СОШ» |  | 36 |  | 36 | Директор |
| Итого: |  | 95,37095 | 1780,6 | 100 | 1975,97095 |  |
| 10 | Перевод печной системы отопления здания на водяную систему | МАОУ "Корчевнинская ООШ" | 1062 |  |  | 1062 | Директор |
| Итого: |  | 1062 | 0 | 0 | 1062 |  |
| 11 | Установка противопожарных чердачных люков | МАОУ "Верх-Юсьвинская ООШ" | 17,1 |  |  | 18 | Директор |
|  |  | МАОУ "Сервинская ООШ" | 36 |  |  | 36 | Директор |
|  |  | МАОУ "Егвинская ООШ" | 18 |  |  | 18 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх – Иньвенская СОШ" | 72 |  |  | 72 | Директор |
|  |  | МАОУ "Корчевнинская ООШ" | 18 |  |  | 18 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" | 15,5 |  |  | 18 | Директор |
| Итого: |  | 176,6 | 0 | 0 | 180 |  |
| 12 | Установка аварийного освещения на путях эвакуации в школах | МАОУ "Белоевская СОШ" | 60,199 |  |  | 60 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" | 18,255 |  |  | 15 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх – Иньвенская СОШ" | 165,019 | 52 |  | 217,019 | Директор |
|  |  | МАОУ "Корчевнинская ООШ" | 12,453 | 50 |  | 62,5 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ленинская СОШ" | 163,685 |  |  | 156 | Директор |
|  |  | МАОУ "Егвинская ООШ" | 41,69905 | 50 |  | 63,118 | Директор |
|  |  | МАОУ "Сервинская ООШ" | 69,87324 | 50 |  | 120 | Директор |
|  |  | МАОУ "Верх-Юсьвинская ООШ" | 91,965 |  |  | 92 | Директор |
|  |  | МАОУ "Самковская СОШ" | 80,489 | 50 |  | 131,989 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" | 65,989 | 50 |  | 115,989 | Директор |
|  |  | МАОУ "Ошибская СОШ" | 24 | 80 |  | 104 | Директор |
|  |  | МАОУ "Велвинская ООШ" | 42,345 |  |  | 57,385 | Директор |
|  |  | МАОУ "Гуринская СОШ" | 10 | 80 |  | 90 | Директор |
| Итого: |  | 845,97129 | 462 | 0 | 1285 |  |
| 13 | Установка пожарных лестниц | МАОУ "Велвинская ООШ" | 170 |  |  | 173 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх- Юсьвинская ООШ» |  | 70 |  | 70 | Директор |
| Итого: |  | 170 | 70 | 0 | 243 |  |
| 14 | Организация телефонной связи | МАОУ "Ошибская СОШ" | 40 |  |  | 40 | Директор |
| Итого: |  | 40 | 0 | 0 | 40 |  |
| 15 | Замена межэтажных дверей | МАОУ "Белоевская СОШ" | 60 |  |  | 60 | Директор |
| Итого: |  | 60 | 0 | 0 | 60 |  |
| 16 | Ремонт запасных выходов | МАОУ "Кувинская СОШ" | 100 |  |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" | 23,91673 |  |  | 23,91673 | Директор |
| Итого: |  | 123,91673 | 0 | 0 | 123,91673 |  |
| 17 | Установка (ремонт) дверей эвакуационных выходов | МАОУ "Пешнигортская СОШ" | 59,5 |  | 60 | 119,5 | Директор |
|  |  | МАОУ «Гуринская СОШ» |  | 60 |  | 60 | Директор |
|  |  | МАОУ «Велвинская ООШ» |  |  | 200 | 200 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Юсьвинская ООШ» |  | 75 |  | 75 | Директор |
|  |  | МАОУ «Сервинская ООШ» |  | 124 |  | 124 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ» |  | 257,3 |  | 257,3 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ленинская СОШ» |  | 183 |  | 183 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ошибская СОШ» |  | 60 |  | 60 | Директор |
|  |  | МАОУ «Егвинская ООШ» |  | 60 |  | 60 | Директор |
|  |  | МАУ «Кувинский загородный лагерь» | 45 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 104,5 | 819,3 | 260 | 1138,8 |  |
| 18 | Замена электроввода в здании интерната | МАОУ "Кувинская СОШ" | 25,336 |  |  | 25,336 | Директор |
| Итого: |  | 25,336 | 0 | 0 | 25,336 |  |
| 19 | Изготовление светоотражающих планов эвакуации | МАОУ «Гуринская СОШ» |  | 30 |  | 30 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 30 |  | 30 | Директор |
|  |  | МАОУ «Велвинская ООШ» |  | 9 |  | 9 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" |  | 45 |  | 45 | Директор |
|  |  | МАОУ «Белоевская СОШ» |  | 30 |  | 30 | Директор |
|  |  | МАОУ «Корчевнинская ООШ» |  | 28,5 |  | 28,5 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Юсьвинская ООШ» |  | 15 |  | 15 | Директор |
|  |  | МАДОУ «Белоевский д/с» |  |  | 60 | 60 | Директор |
|  |  | МАОУ «Сервинская ООШ» |  | 28 |  | 28 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх- Иньвенская СОШ» |  | 72 |  | 72 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ленинская СОШ» |  | 20 |  | 20 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ошибская СОШ» |  | 40 |  | 40 | Директор |
| Итого: |  | 0 | 347,5 | 60 | 407,5 |  |
| 20 | Установка молниезащиты и заземления | МАОУ «Гуринская СОШ» |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 350 |  | 350 | Директор |
|  |  | МАОУ «Велвинская ООШ» |  | 15 |  | 15 | Директор |
|  |  | МАОУ "Пешнигортская СОШ" |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ «Белоевская СОШ» |  |  | 600 | 600 | Директор |
|  |  | МАОУДОД «ДЮСШ» |  |  | 120 | 120 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Юсьвинская ООШ» |  |  | 58 | 58 | Директор |
|  |  | МАОУ «Сервинская ООШ» |  | 15 |  | 15 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ» |  | 30 |  | 30 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ленинская СОШ» |  | 200 |  | 200 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ошибская СОШ» |  | 35 |  | 35 | Директор |
| Итого: |  | 0 | 845 | 778 | 1623 |  |
| 21 | Ремонт гардероба | МАОУ «Гуринская СОШ» |  | 50 |  | 50 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ» |  | 120 |  | 120 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ленинская СОШ» |  | 90 |  | 90 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ошибская СОШ» |  | 24 |  | 24 | Директор |
| Итого: |  | 0 | 384 | 0 | 384 |  |
| 22 | Расчет пожарных рисков (аудит) | МАОУ «Гуринская СОШ» |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ "Кувинская СОШ" |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ «Верх-Иньвенская СОШ» |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ «Ошибская СОШ» |  | 100 |  | 100 | Директор |
|  |  | МАОУ «Белоевская СОШ» |  | 100 |  | 100 | Директор |
| Итого: |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  |
| 23 | Установка резервной линии эл.кабеля от высоковольтной линии до трансформатора | МАОУ «Верх- Юсьвинская ООШ» |  | 700 |  | 700 | Директор |
| Итого: |  | 0 | 700 | 0 | 700 |  |
| 24 | Отделение коридоров 2 и 3 этажа здания школы огнеупорными перегородками | МАОУ «Белоевская СОШ» |  | 300 |  | 300 | Директор |
| Итого: |  | 0 | 300 | 0 | 300 |  |
| ВСЕГО: |  | 9842,5 | 19279,082 | 2496 | 31617,582 |  |