# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кудымкарского муниципального района от 12.05.2012 года № 212-01-06 ( в ред 30.05.2012 № 286-01-06)

## ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

## РАЙОНА НА 2011-2015 ГОДЫ»

г. Кудымкар 2012 г.

## Паспорт программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Инвестиционная программа развития общественной инфраструктуры Кудымкарского муниципального района на 2011-2015 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Закон Пермского края от 24.12.2007 № 165-ПК "О региональном фонде софинансирования расходов"; Постановление Правительства Пермского края от 15.02.2008 № 27-п "Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов, городских округов, субсидий на реализацию инвестиционных проектов (целевых программ) муниципальных районов, городских округов"; Решение Земского Собрания Кудымкарского муниципального района от 22.10.2009 № 55 «Об утверждении Схемы территориального планирования Кудымкарского муниципального района»; Постановление главы Кудымкарского мунципального района от 02.02.2010 г. № 40 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Кудымкарского муниципального района на период первой очереди». |
| Разработчик Программы | Управление экономики администрации Кудымкарского мунципального района |
| Ответсивенный исполнитель Программы | МБУ «Управление капитального строительства» |
| Соисполнители Программы | МУ «Управление образования», МУ «Кудымкарская ЦРБ» |
| Цели и задачи Программы | Повышение уровня жизни жителей муниципального образования, развитие и приведение в нормативное состояние инженерной и социальной инфраструктуры Кудымкарского муниципального района |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Подпрограммы – 1055681,989 тыс. рублей, в том числе: - 514546,278 тыс. рублей – бюджет Пермского края; - 532385,711 тыс. рублей - бюджет Кудымкарского муниципального района; - 8750 тыс. рублей - внебюджетные источники. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | За период действия Программы 2011-2015 годы планируется обеспечить: - улучшение условий по развитию инженерной инфраструктуры района; - улучшение уровня жизни сельского населения и жителей района; - улучшение состояния здоровья и уровня образования населения района; - организацию досуга молодежи путем строительства и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования с привлечением источников финансирования за счет бюджетных средств; - сохранение существующих прудов для рекреационной потребности населения, целей пожаротушения |
| Контроль за исполнением Программы | Общее руководство и координацию работ по реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации района по экономическому развитию. Непосредственный текущий контроль осуществляет МБУ «Управление капитального строительства». Функции контроля целевого использования финансовых ресурсов Программы осуществляет финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального района. |

## 1. Основные понятия

Настоящая Программа представляет собой комплекс мероприятий по строительству (реконструкции) наиболее значимых для общества объектов на территории Кудымкарского  муниципального района.

В настоящей Программе применяются следующие термины и определения:

1. Объект общественной инфраструктуры - объект капитального строительства, обеспечивающий решение вопросов местного значения в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, физической культуры и спорта, транспорта, дорожного хозяйства, охраны окружающей среды, жилищно-коммунального хозяйства, а также функционирования органов местного самоуправления и обеспечения безопасности;

2. Объект муниципального значения - объект общественной инфраструктуры, находящийся в собственности муниципального района и поселений, входящих в состав муниципального района, строительство (реконструкция) которого обеспечивает решение вопросов местного значения;

3. Долгосрочная целевая программа - самостоятельный документ, представляющий собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс мероприятий, ориентированных на достижение межведомственных целей и задач, влияющих на развитие муниципального образования в целом.

2. Содержание проблемы

Администрация Кудымкарского муниципального района строила сою работу так, чтобы потенциал строительного комплекса направить в социальное русло, так как сегодня существует потребность района в новых социальных объектах.

Белоевский детский сад размещается в 3 приспособленных деревянных зданиях. Все здания находятся в ветхом состоянии и требуют капитального ремонта. В настоящее время детский сад посещает 106 человек. Существует очередь для устройства детей в дошкольное учреждение на 2 года вперед. На сегодняшний день возобновлено строительство здания. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей в с. Белоево (2008 г. -31 чел.; 2009 г. – 31 чел.).

Верх-Иньвенский детский сад является единственным дошкольным учреждением на центральной усадьбе Верх-Иньвенского сельского поселения. Детский сад размещается в приспособленном ветхом деревянном здании 1977 года постройки, которое требует капитального ремонта. Из имеющейся площади по требованиям СанПин дошкольное учреждение рассчитано на 70 мест. В данный период дошкольное учреждение посещают 68 дошкольников. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей (2008 г. -10 чел.; 2009 г. – 17 чел.).

Пешнигортский детский сад  размещается в 2-х приспособленных ветхих деревянных зданиях, которые требуют капитального ремонта. В данный период дошкольное учреждение посещают 60 детей. Реальной возможности принять всех детей в детский сад нет, так как требуется создание условий в соответствии с СанПин: норма площади на одного ребенка, соблюдение теплового режима, удовлетворительное состояние внутренних и наружных стен здания. За последние годы наблюдается тенденция увеличения рождаемости детей в с. Пешнигорт (2008 г. -10 чел.; 2009 г. – 19 чел.).

МОУ «Гуринская средняя общеобразовательная школа» находится на территории Егвинского поселения, Мижуевский куст, в 20 км от районного центра г. Кудымкар. Основана в 1924 году. В настоящее время школа занимает три двухэтажных деревянных здания 1961-1965 г.г. постройки. Отдельное здание в деревянном же исполнении - спортзал 1991 г. постройки. Из-за ветхости здания мастерских (отдельная деревянная постройка 1959 г.) в школе не преподаются технические труды для мальчиков 5-7 классов. Предполагается строительство школы в д. Мижуева.

В 1959 году сдано в эксплуатацию здание Белоевского Дома культуры, строительство которого началось в 1956 году. С момента начала эксплуатации здания ремонт стен и перекрытий не проводился (кроме пристроя). Начиная с 1987 года регулярно Белоевский РДК закрывают как аварийный, но в связи с необходимостью проведения культурно-массовых мероприятий (это единственное культурно-досуговое учреждение в с. Белоево). ДК приходится открывать вновь  после вложения достаточно внушительных финансовых средств. На сегодняшний день в СКДЦ фундамент ленточный, бетонный в трещинах. Стены  здания бревенчатые, повреждены грибком и гнилью, потолочные и межэтажные перекрытия, в большей степени прогнившие, держатся на подпорках. Имеется большой риск обвала потолков и стен.

Ошибский сельский Дом Культуры был построен из старого здания в 1965 году, которое в свою очередь было разобрано и перевезёно в 1964 году из поселка Новый. В 1998 году в Доме культуры был  проведён  капитальный  ремонт: ремонт пола, обшивка стен внутри вагонкой, замена э/проводки. В настоящее время здание находится в аварийном состоянии, стены и фундамент изношены на 70%. В зимнее время температура помещения всегда отрицательная.

Здание Егвинского СКДЦ было построено в 1956 году. Ведутся из года в год ремонты, стена здания отходит с северной стороны. В здании отсутствует отдельный диско зал, зрительный зал, вся мебель ломается. В этом же здании расположена сельская библиотека.

В связи с формированием градостроительными средствами новой комфортной среды, обеспечивающей улучшение условий жизни граждан, создание новых рабочих мест, преобразование архитектурного облика района, возникла потребность в комплексной застройке. В создаваемых комплексах будет осуществляться  строительство жилых, торговых и рекреационных комплексов, а также объектов инженерной инфраструктуры. Площадь и границы земельных участков будут уточнены при разработке градостроительных обоснований и актов разрешенного использования участков территорий градостроительных объектов (земельных участков). Комплексная застройка будет размещена в с. Белоево (2,7 га) и с. В-Иньва (3 га).

### Строительство внутрипоселковых распределительных газопроводов.  Сети газопровода как межпоселковые так внутрипоселковые нужны в основном для отопления объектов социальной сферы, производственных объектов и частного сектора. При использовании газом отпадает необходимость завоза угля, заготовки дров, сохранится лесосечный фонд. Уменьшатся бюджетные затраты на содержание объектов соцкульбыта. Также данное топливо является экологически чистым по сравнению с твердым топливом (углем).

В связи с длительной эксплуатацией автомобильных дорог с использованием большегрузного автомобильного транспорта без своевременной реконструкции и капитального ремонта на отдельных участках муниципальных дорог требуется проведение дорожно-строительных работ и замена дорожных сооружений, не отвечающих требованиям безопасности. По причине строительства автодорог в 80-90-е годы неспециализированными организациями с использованием некачественных местных строительных материалов, а также длительной эксплуатации дорог автомобильным транспортом произошло разрушение дорожной одежды и искусственных сооружений на дорогах: «Егва – Гурина – Молова» (протяженностью 15,47 км), «Белоево – Кува – Сидорова», (протяженностью 10,5 км), «Кудымкар – Верх-Иньва - Самково» (  протяженностью 35,831 км), «Юрино – Кекур» ( протяженностью 4,986 км), по которым осуществляются пассажироперевозки и движение транспортных средств в условиях, не отвечающих требованиям безопасности.

Капитальный ремонт гидротехнического сооружения необходим в с. Верх-Юсьва для дальнейшего использования их в целях рекреации и пожаротушения. Капитальный ремонт пруда в с. Верх-Юсьва вошел в краевую программу "Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности ГТС на территории Пермского края на 2007-2012 гг." со сроком финансирования в 2011-2012 годах.

### 3. Цель и задачи Программы

Основная цель Программы - развитие и приведение в нормативное состояние объектов инженерной и социальной инфраструктуры муниципального значения, повышение уровня жизни жителей муниципального образования, а также рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Для достижения основной цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- увеличение объемов строительства жилья;

- строительство (реконструкция) объектов муниципального значения в области образования, здравоохранения и культуры на территории муниципального образования;

- развитие распределительных газовых сетей и сетей инженерной инфраструктуры;

- строительство дорожной сети;

- создание условий для развития экономики муниципального образования, улучшения экологической безопасности.

### 4. Система программных мероприятий

В рамках Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации и строительство (реконструкция) объектов муниципального значения в области образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта на территории муниципального образования.

2. Газификация.

3.  Строительство (реконструкция) дорожной сети муниципального образования.

4. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры.

5. Реконструкция гидротехнических сооружений (ГТС).

Перечень программных мероприятий определен в таблице 1.

Участники Программы будут определены на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Реализация Программы позволит за период 2011-2015 годов решить поставленные задачи при эффективном управлении средствами за счет местных бюджетов и бюджета Пермского края.

### 5. Организация управления реализацией Программы

Реализация Программы запланирована на 2011-2015 годы. Программой предусматривается возможность корректировки отдельных мероприятий Программы, сроков выполнения и необходимых средств в соответствии с изменяющейся обстановкой. Программой также предусматривается внесение дополнительных объектов и определение приоритетности состава объектов.

Общее руководство и координацию работ по реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации района по экономическому  развитию.

Непосредственный текущий контроль осуществляет  МБУ «Управление капитального строительства».

МБУ «Управление капитального строительства»:

- несет ответственность за достижение поставленных целей и решение задач, обеспечение достижения целевых показателей Программы;

- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с перечнем программных мероприятий и в пределах средств, предусмотренных решением Земского Собрания района о бюджете Кудымкарского  муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, а также в соответствии с заключенными контрактами (договорами, соглашениями) с участниками Программы;

- выявляет отклонения фактических результатов от плановых, устраняет причины и определяет меры по устранению отклонений;

- ежегодно и после окончания срока реализации Программы отчитывается перед Земским Собранием Кудымкарского муниципального района о ходе реализации;

- ведет бухгалтерский учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения, соглашения, договоры, контракты, постановления, распоряжения, утвержденная Программа, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки, результаты выполнения мероприятий и т.д.);

- предоставляет отчетность в аппарат Правительства Пермского края;

- вносит предложения по уточнению и корректировке мероприятий Программы

- осуществляется текущий контроль за реализацией Программы.

МБУ «Управление капитального строительства»  готовит в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет об исполнении Программы в разрезе исполнителей Программы мероприятий, источников финансирования и  предоставляет в управление экономики администрации  Кудымкарского муниципального района.

Функции контроля целевого использования финансовых ресурсов Программы осуществляет финансовое управление администрации Кудымкарского муниципального района.

### 6. Ресурсное обеспечение Программы

Потребность в финансировании программных мероприятий составляет 1055681,989  тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

В суммарный объем капитальных вложений входят все основные виды затрат, включая затраты на все виды работ, предусмотренные проектно-сметной документацией.

Общий объем финансирования Подпрограммы – 1055681,989  тыс. рублей, в том числе:

- 514546,278 тыс. рублей – бюджет Пермского края;

- 532385,711 тыс. рублей - бюджет Кудымкарского муниципального района;

- 8750  тыс. рублей - внебюджетные источники.

Финансирование:

2011г. – 194565,981 тыс. руб.;

2012 г. – 125541,608 тыс. руб.;

2013 г. – 148564,04 тыс. руб.;

2014 г. – 262820,36 тыс. руб.;

2015 г. – 324190 тыс. руб.

## 7. Ожидаемый эффект от реализации программных мероприятий

За период действия Программы 2011-2015 годы планируется обеспечить:

- улучшение условий по развитию инженерной инфраструктуры района;

- улучшение уровня жизни сельского населения и жителей района;

- улучшение состояния здоровья и уровня образования населения района;

- организацию досуга молодежи путем строительства и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования с привлечением источников финансирования за счет бюджетных средств;

- сохранение существующих прудов для рекреационной потребности населения, целей пожаротушения.

Таблица 1

## Мероприятия долгосрочной целевой программы

|  | Мероприятие | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | Строительство объектов социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство детского сада на 150 мест в с. Белоево | краевой бюджет (региональный фонд софинансирования расходов – далее РФСР) | 49383,2 | 49383,2 |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 14914,865 | 14566,214 | 348,651 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 64298,065 | 63949,414 | 348,651 |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство детского сада на 75 мест в с. Пешнигорт | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 82997,213 | 10197,213 | 36400 | 36400 |  |  |  |
|  |  | всего | 82997,213 | 10197,213 | 36400 | 36400 |  |  |  |
| 1.3 | Корректировка ПСД «Строительство детского сада с. Пешнигорт» на «Строительство детского сада на 90-95 мест, с. В-Иньва» и строительство детского сада на 90-95 мест, с. В-Иньва» | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 52000 | 560 | 0 |  | 26000 | 25440 |  |
|  |  | всего | 52000 | 560 | 0 |  | 26000 | 25440 |  |
| 1.4 | ПИР и строительство нового здания Егвинского СКДЦ | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 17500 |  |  | 5000 | 6250 | 6250 |  |
|  |  | всего | 17500 |  |  | 5000 | 6250 | 6250 |  |
| 1.5 | ПИР и строительство нового здания Ошибского СКДЦ | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 17500 |  |  | 5000 | 6250 | 6250 |  |
|  |  | всего | 17500 |  |  | 5000 | 6250 | 6250 |  |
| 1.6 | ПИР и строительство Белоевского СКДЦ | краевой бюджет | 0 |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 27500 |  | 3000 | 7000 | 8750 | 8750 |  |
|  |  | всего | 27500 |  | 3000 | 7000 | 8750 | 8750 |  |
| 1.7 | Разработка ПСД и строительство Гуринской средней общеобразовательной школы в д. Мижуева | краевой бюджет | 57726,4 |  |  | 26643,04 | 31083,36 |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 29360,884 | 1955,444 | 8161,44 | 8882 | 10362 |  |  |
|  |  | всего | 87087,284 | 1955,444 | 8161,44 | 35525,04 | 41445,36 |  |  |
| 1.8 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса | местный бюджет | 18000 |  |  |  |  | 18000 | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | Всего | 18000 |  |  |  |  | 18000 |  |
| 1.9 | Строительство детского сада на 35 мест с администрацией Ленинского сельского поселения в с.Ленинск | краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 39617,879 | 39271,727 | 346,152 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 39617,879 | 39271,727 | 346,152 |  |  |  |  |
| 1.10 | Приобретение здания для начальной школы д. Кекур | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МУ «Управление образования» |
|  |  | местный бюджет | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 6000 | 6000 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Корчевня | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МУ «Кудымкарская ЦРБ» |
|  |  | местный бюджет | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2500 | 2500 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | ПИР строительства универсального спортивного зала с стадионом в с. Белоево | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 2507,876 |  | 2507,876 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2507,876 |  | 2507,876 |  |  |  |  |
| 1.13 | ПИР строительства универсального спортивного зала с стадионом в с. Ленинск | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 2260,811 |  | 2260,811 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 2260,811 |  | 2260,811 |  |  |  |  |
| 2 | Газификация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство «Распределительные газовые сети в с. Белоево | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 8883,079 | 8883,079 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 8883,079 | 8883,079 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Газификация жилищного фонда с. Белоево | внебюджетные источники | 8750 | 4000 |  | 4750 |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | всего | 8750 | 4000 |  | 4750 |  |  |  |
| 2.3 | ПИР и строительство межпоселковый газопровод Кудымкар-Верх-Иньва | краевой бюджет | 90000 |  |  | 10875 | 79125 |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 90000 |  |  | 10875 | 79125 |  |  |
| 2.4 | ПИР и строительство распределительные газопроводы с. Верх-Иньва | краевой бюджет | 29700 |  |  | 2700 | 27000 |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 9900 |  |  | 900 | 9000 |  |  |
|  |  | всего | 39600 |  |  | 3600 | 36000 |  |  |
| 2.5 | ПИР и строительство распределительные газопроводы с. Пешнигорт | краевой бюджет | 17325 |  |  | 1575 | 15750 |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 5775 |  |  | 525 | 5250 |  |  |
|  |  | всего | 23100 |  |  | 2100 | 21000 |  |  |
|  |  | всего | 4900 |  |  |  | 2500 | 2400 |  |
| 2.6 | ПИР и строительство межпоселковый газопровод Кудымкар-Егва-Ошиб | краевой бюджет | 180000 |  |  |  | 18000 | 162000 | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 180000 |  |  |  | 18000 | 162000 |  |
| 2.7 | ПИР и строительство межпоселковый газопровод Кудымкар-Степанова-Артамонова-Остапова | краевой бюджет | 40000 |  |  |  | 4000 | 36000 | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 40000 |  |  |  | 4000 | 36000 |  |
| 2.8 | ПИР и строительство межпоселковый газопровод Кудымкар-Мижуева | краевой бюджет | 18400 |  |  |  |  | 18400 | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 4600 |  |  |  |  | 4600 |  |
|  |  | всего | 23000 |  |  |  |  | 23000 |  |
| 2.9 | ПИР и строительство распределительные газопроводы д. Мижуева | краевой бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 17000 |  |  |  |  | 17000 |  |
|  |  | всего | 17000 |  |  |  |  | 17000 |  |
| 2.10 | Проектирование и строительство модульных газовых котельных | краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 5614,6 | 5614,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 5614,6 | 5614,6 |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | Строительство газовой котельной с.Белоево | местный бюджет | 1614,6 | 1614,6 |  |  |  |  | МУ «Управление образования» |
| 2.10.2 | Проектирование и строительство модульной газовой котельной | местный бюджет | 4000 | 4000 |  |  |  |  | МУ «Кудымкарская ЦРБ» |
| 2.11 | ПИР и строительство распределительные газопроводы с. Белоево (2 очередь) и д. Пруддор | краевой бюджет | 0 |  | 0 |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |
| 2.12 | ПИР строительства распределительных газовых сетей в п. Быстрый | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 900 |  | 900 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 900 |  | 900 |  |  |  |  |
| 3 | Дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Капитальный ремонт участка дороги «Егва – Гурина – Молова» | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 50340,104 | 50240,104 | 100 |  |  |  |  |
|  |  | всего | 50340,104 | 50240,104 | 100 |  |  |  |  |
| 3.2 | Капитальный ремонт участка дороги «Белоево – Кува» дороги «Белоево – Кува – Сидорова», протяженностью 10,5 км | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 35000 |  |  | 3000 | 16000 | 16000 |  |
|  |  | всего | 35000 |  |  | 3000 | 16000 | 16000 |  |
| 3.3 | Разработка рабочего проекта и капитальный ремонт автомобильной дороги Кудымкар – Верх-Иньва | краевой бюджет | 19711,678 |  | 19711,678 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 38800 | 800 | 19000 | 19000 |  |  |  |
|  |  | всего | 58511,678 | 800 | 38711,678 | 19000 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт участка автодороги Юрино – Кекур, протяженностью 4,986 км | краевой бюджет | 0 |  |  |  |  | 0 | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 5500 |  |  |  |  | 5500 |  |
|  |  | всего | 5500 |  |  |  |  | 5500 |  |
| 4 | Коммунальная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Комплексная застройка, с. Белоево (2,7 га) | местный бюджет | 1194 |  | 619 | 575 |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | всего | 1194 |  | 619 | 575 |  |  |  |
| 4.2 | Комплексная застройка, с. В-Иньва (3 га) | местный бюджет | 1525 |  | 786 | 739 |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | всего | 1525 |  | 786 | 739 |  |  |  |
| 5. | Реконструкция и капитальный ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ПИР и капитальный ремонт ГТС пруда на р. Юсьва в с. Верх-Юсьва | краевой бюджет | 12300 |  | 1050 | 11250 |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 4100 |  | 350 | 3750 |  |  |  |
|  |  | всего | 16400 |  | 1400 | 15000 |  |  |  |
| 5.2 | Реконструкция ГТС на р. Кува в с. Кува | краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства» |
|  |  | местный бюджет | 594,4 | 594,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 594,4 | 594,4 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | краевой бюджет | 514546,278 | 49383,2 | 20761,678 | 53043,04 | 174958,36 | 216400 |  |
|  |  | местный бюджет | 532385,711 | 141182,781 | 104779,93 | 90771 | 87862 | 107790 |  |
|  |  | внебюджетные средства | 8750 | 4000 | 0 | 4750 | 0 | 0 |  |
|  |  | всего | 1055681,989 | 194565,981 | 125541,608 | 148564,04 | 262820,36 | 324190 |  |