План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

Кудымкарского муниципального района на 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Проект - наименование объекта | Месторасположенияобъекта | Планируемыесрокистроительства(реконструкции) | Фактическое состояние проекта | Мощностьобъекта | Сумма инвестиций, тыс. руб. | Источникфинансирования | Наименование программы, в рамках которой планируется строительство (реконструкция) объекта |
| 1. | Объект капитального строительства «Универсальный спортивный зала с. Ленинск Кудымкарского муниципаль-ного района» | Кудымкарский район,  с. Ленинск | 2016г. | Строительство | 28чел./смену  | ф/б-0к/б-0м/б-3403,770 | Местный бюджет | ПСЭР |
| 2. | Объект капитального строительства «Межшкольный стадион в с. Верх-Иньва Кудымкарского района Пермского края» | Кудымкарский район, с. Верх-Иньва | 2016г. | ПСД готова | 98чел./смену | Ф/б-10873.75**К/б - 3495.14**М/б -1165.04Итого- 15533,93 | Бюджетные средства (федеральный, краевой, местный) | ПСЭР(софинансирование) |
| 3. | Объект капитального строительства «Реконструкция ГТС пруда на реке Юсьва в с. Верх-Юсьва Кудымкарского района» | Кудымкарский район,с. Верх-Юсьва | 2016г.-2017г. | ПСД готова | Протяженность плотины465 м. | Ф/б-10070,9К/б -2256,2 М/б -752.1Итого- 13079.2 | Бюджетные средства (федеральный, краевой, местный) | ПСЭР |
| 4. | Объект капитального строительства «Распределительные газопроводы, в д. Малая Серва Кудымкарского района Пермского края» | Кудымкарский район,д. Малая Серва | 2016г. | ПСД готова с экспертизой | 104 ввода7896 км. | Ф/б-16007.05**К/б – 5145.13**М/б - 1715.04Итого- 22867.22 | Бюджетные средства (федеральный, краевой, местный) | ПСЭР(софинансирование) |
| 5. | Объект капитального строительства « Реконструкция автомобильной дорога «Подъезд к деревне Алекова Кудымкарского района» | Кудымкарский район,д. Алекова | 2016 | ПСД на экспертизе | 2 км. | Ф/б-21900.0М/б – 1807 Дор.фонд- 34332.9905Итого-58039,9905 | Бюджетные средства (федеральный, местный)Дорожный фонд | Мун. программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий КМР на 2014-2017 годы и напериод до 2020 года»  |
| 6. | Объект капитального строительства «Реконструкция автомобильной дороги «Малая Серва –Большая Серва Кудымкарского района »  | Кудымкарский район д. Малая Сервад. Большая Серва»  | 2016 | ПСД на экспертизе | 2,307 км | Ф/б-25261.65М/б – 1702.479 Дор.фонд- 32347,101Итого-59311,23 | Бюджетные средства (федеральный, местный)Дорожный фонд | Мун. программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий КМР на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 7. | Объект капитального строительства «Реконструкция мостового перехода через р. Мечкор на км 01+166 автомобильной дороги Белоево- Карбас Кудымкарского района» | Кудымкарский район,с. Белоево | 2016г. | ПСД готова | 25 метров | Дор. фонд - 23031.914М/б.- 1212.206Итого-24244.120 | Дорожный фонд,Местный бюджет | ПСЭР |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации «Распределительные газопроводы в с. Белоево (2 очередь)  | Кудымкарский район,с. Белоево  | 2016 | Разработка ПСД | 7,8 км | ф/б-0к/б-0 м/б- 2 964, 0 в ц. 4 кв. 2015 г. | Местный бюджет | Мун. программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий КМР на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 9  | Разработка ПСД по переводу котельной на газ объекта социальной сферы системах отопления зданий в с. Белоево МАС(к)ОУ «Белоевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 8 вида»  | Кудымкарский район,с. Белоево  | 2016 | Разработка ПСД | 1 шт | ф/б-0к/б-0м/б-1 320,0  в ц. 4 кв. 2015 г. | Местный бюджет | Мун. программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий КМР на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» |
| 10. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | Кудымкарский район | 2016г. | Подается заявка | 23 семьи | Ф/б-15970.496К/б – **2868,13**М/б – 3976,368Внебюджетные источники-25019.57Итого-47834.564 | Бюджетные средства (федеральный, краевой, местный)Внебюджетные источники | Мун. программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий КМР на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»(софинансирование) |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | Ф/б-**100083,846**К/б **– 13764,6**М/б – **20018,003**Внебюджетные источники-**25019,57**Дорожный фонд**89712,0055**Итого- **248598,0245** |  | В том числе софинансирование **3495,14****5145,13****2868.13**Итого-**11508,4** |